|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE II**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **PROYECTO: Amor con Patas** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | Iteración #2 | | | | | 2 | | | 28/02/2019 | | 06/03/2019 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | Comentarios | | | | | |
| Desarrollo de prototipo arquitectónico | | | | 100% | 80% | | | Diagrama de despliegue en revisión | | | | | |
| Definición de framework del sistema web | | | | 100% | 100% | | | NA | | | | | |
| Modelo Entidad Relación | | | | 100% | 100% | | | NA | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (**07/03/2019 **a 13/03/2019)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | |
| Desarrollo prototipo arquitectónico | | | | 100% | Terminar diagrama de despliegue para terminar el prototipo arquitectónico | | | | | | | | |  |
| Creación de Base de Datos | | | | 100% | NA | | | | | | | | |
| Comienzo de la construcción de plan de pruebas | | | | 70% | NA | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Bosquejo de primer caso de uso. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Documento del desarrollo de plan de iteración de Elaboración. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Documento con el detallado del primer caso de uso. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Prototipo de Interfaz Gráfica | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Elaborado por: | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Roberto Enrique Guerrero Ayón | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |