|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE II**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **PROYECTO: Amor con Patas** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | Iteración #1 | | | | | 3 | | | 28/02/2019 | | 06/03/2019 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | Comentarios | | | | | |
| Modelo arquitectónico completado y validado | | | | 100% | 100% | | | NA | | | | | |
| Creación de Base de Datos en MySQL | | | | 100% | 100% | | | NA | | | | | |
| Creación de Componente - ObjetosNegocio conteniendo las entidades del proyecto | | | | 100% | 100% | | | NA | | | | | |
| Creación de Componente AccesoDatos - conteniendo los métodos para el acceso a los datos | | | | 50% | 50% | | | Falta la programación de métodos de llamados a Querys | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (**07/03/2019 **a 13/03/2019)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | |
| Creación de Componente AccesoDatos - conteniendo los métodos para el acceso a los datos | | | | 100% | Terminar métodos | | | | | | | | |  |
| Creación de procedimientos almacenados dentro de la base de datos para las entradas de adopciones y sus métodos dependientes - Caso de uso crítico | | | | 100% | NA | | | | | | | | |
| Creación de Componente ServletsNegocio que incluyen los metodos que obtienen datos de las vistas | | | | 50% | NA | | | | | | | | |
| Agregar los componentes de vista. | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Bosquejo de primer caso de uso. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Documento del desarrollo de plan de iteración de Elaboración. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Documento con el detallado del primer caso de uso. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Prototipo de Interfaz Gráfica | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Elaborado por: | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Roberto Enrique Guerrero Ayón | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |