|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **PROYECTO DE SOFTWARE INTEGRADOR**  **REPORTE DE AVANCE** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **PROYECTO: Amor con Patas** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **FASE** | | **ITERACIÓN** | | | | | **NUM. DE REPORTE** | | | **FECHA INICIO** | | **FECHA FIN** |  |
| Elaboración | | Iteración #1 | | | | | 4 | | | 15/03/2019 | | 22/03/2019 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **1. Logros del período Evaluado** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Actividades del plan de trabajo*** | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Avance logrado | | | Comentarios | | | | | |
| Construcción completa de Componente AccesoDatos\_ACP conteniendo los métodos para el acceso a datos mediante la base de datos. | | | | 100% | 100% | | | NA | | | | | |
| Construcción completa de la Base de Datos en MYSQL con conexión desde componente AccesoDatos\_ACP trabajando. | | | | 100% | 100% | | | NA | | | | | |
| Construcción de métodos criticos en servlets dentro del subsistema WebApp\_ACP - | | | | 100% | 100% | | | NA | | | | | |
| Construcción de la página web del caso de uso crítico - Realizar Adopción | | | | 100% | 80% | | | Falta la implementación del llamado de métodos de la página JSP hacia los servlets | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Logros para el próximo período de revisión (**23/03/2019 **a 28/03/2019)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Actividades del plan de trabajo | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| Descripción | | | | Avance planeado | Comentarios | | | | | | | | |
| Construcción de la página web del caso de uso crítico - Realizar Adopción | | | | 100% | Terminar implementación completa | | | | | | | | |  |
| Creación del plan de pruebas para el caso de uso crítico | | | | 100% | NA | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | | |
| **3. Avance General de los Entregables** | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ***Resumen Ejecutivo*** | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Entregables | | | % de Avance Planeado | | | % de Avance real en el Periodo | | | % de Avance real acumulado | |  | | |
| Bosquejo de primer caso de uso. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Documento del desarrollo de plan de iteración de Elaboración. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Documento con el detallado del primer caso de uso. | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
| Prototipo de Interfaz Gráfica | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Elaborado por: | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Firma | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| Roberto Enrique Guerrero Ayón | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |